|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **项目角色** | **利益相关程度** | **影响水平** | **特点分析** | **管理策略** |
| 李政尧 | 项目经理/测试专家 | 高 | 高 | 有专业的项目管理能力和成功的项目管理经验；细心、耐心，具有较高的测试水品，积极与团队 沟通、热衷配合，具有合理且严格的测试标准。 |  |
| 曹曾超 | 产品经理/技术专家 | 高 | 高 | 熟悉互联网产品，对人的头肩数据集有所研究， 对精准性和严密性要求高；善于编程，有丰富的经验。兼有发起人特点。 | 产品方面必须以他的意见为主，重要事情多与他沟通协商。 |
| 陈蕊 | UE/UI 设计师 | 高 | 高 | 有审美品味，基本掌握界面设计知识能力，能 够关注用户使用特征，能够设计出较为合理、令人满意的页面。 | UE/UI以她为主导，充分授予其在该方面的权力 |
| 胡老板 | 商户代表 | 高 | 中 | 有多年的南三条小商品批发零售经验，关注电子商务领域，迫切希望将自己的商品拓展到互联网上销售 | 与其充分交流沟通，了解商户的共性和需求，在项目过程中多与其沟通和听取意见，发动其联系更多商户收集需求 |
| 杨晴 | 学生代表 | 高 | 中 | 大学二年级学生会成员,有一年的教学楼管理经验 | 与其充分交流沟通，了解学生的活动日常在项目过程中多与其沟通和听取意见 |